Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco de a característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | **Característica** | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Registro de Serviço | C | M | B | 1 |
| 2 | Inserir Serviços Adicionais | I | M | B | 2 |
| 3 | Inserir Novo Procedimento Estético | U | M | M | 3 |
| 4 | Atualização Cadastral | C | A | M | 1 |
| 5 | Envio de lembrete de agendamento | I | M | B | 2 |
| 6 | Feedback | I | M | B | 2 |
| 7 | Sugestão | I | A | M | 2 |
| 8 | Provedor de cartão | C | A | A | 1 |
| 9 | Via de pagamento | C | A | A | 1 |
| 10 | Agendamento | C | M | M | 1 |
| 11 | Horário de Funcionamento | C | B | B | 1 |
| 12 | Endereço | C | B | B | 1 |
| 13 | Contato | I | B | B | 2 |
| 14 | Visualizar Serviços | C | A | M | 1 |
| 15 | Visualizar preço de serviço | C | M | B | 1 |
| 16 | acompanhamento de cliente | I | M | M | 2 |
| 17 | calendário de folga | I | M | B | 2 |
| 18 | central de ajuda | C | A | M | 1 |
| 19 | cupom de desconto | U | M | B | 3 |
| 20 | promoções do dia | I | M | B | 2 |
| 21 | Pesquisa de funcionalidade | C | A | B | 1 |
| 22 | configurações da plataforma | I | A | M | 2 |
| 23 | Inserir funcionário | C | M | B | 1 |
| 24 | Visualizar Funcionários | C | M | B | 1 |
| 25 | Notificações | I | A | M | 2 |